**工作分項內容 第五章33頁**

**5.2.1、工作項目 (工作分解結構 WBS work breakdown structure)**

**可用的分解架構 例如: 子系統 或 階段(開發模式)**

**每一分支 至少到 第3層**

**有一個分支至少到 第5層(DOD)**

**分支1─專案目標─數位金融服務平台的網路「購物功能」中金流無誤**

**預算500萬**

**層次一：Q1消費金流、發票開立大致流程規劃討論**

**層次二：Q1訂定消費金流、發票開立大致流程**

**層次三：Q2網頁呈現使用者體驗規劃討論**

**層次四：Q2程式開發**

**層次五：Q3測試驗收**

**層次六：Q4如期上線：商品上架功能、消費金流、資料庫訂單、發票開立皆無問題**

**WBS編號:**

**第1層編號: 專案的編號(例如: 51)**

**第n層編號: 開頭使用第n-1層(樹根)編號**

**1數位金融服務平台的網路「購物功能」中金流無誤**

**1.1消費金流、發票開立大致流程規劃討論**

**1.1.1會計、法務、資訊部門討論**

**1.1.2預估花費及人力**

**1.2訂定消費金流、發票開立大致流程**

**1.2.1會計、法務、資訊部門確認**

**1.2.2**

**1.3網頁呈現使用者體驗規劃討論**

**1.3.2請行銷部門提供相關數據及資訊**

**1.4程式開發**

**1.4.1資訊部門規劃圖**

**1.5測試驗收**

**1.5.1測試部門驗收**

**1.5.2行銷部門驗收**

**1.6如期上線：商品上架功能、消費金流、資料庫訂單、發票開立皆無問題**

**1.6.1實際消費執行流程**